                                              （ A类）
川般办发〔2021〕115号                 签发人：李 政

对区十八届人大五次会议

第29号建议的答复  
李相峰、孙树国、夏天亮、杨维强、赵玲：    
各位代表在淄博市淄川区第十八届人民代表大会第五次会议提出的关于进一步实施背街小巷提升工程的建议（第29号）收悉，现答复如下：

针对各位代表提出的建议，般阳路街道及时对城二社区祥安街、东关社区新民巷等路段进行现场调研，并以点带面，对辖区背街小巷进行全面摸底，共总结梳理出吉祥路小巷（16条）、昌茂巷等40余条需改造提升的背街小巷，规划砼路面、污水管道改造等提升项目，核算费用，并形成《关于辖区背街小巷综合改造资金补助的请示》呈报区政府，目前，区政府已批示，部分资金已到位。城一片区街巷综合升级改造工程已开工，工程已完成投资200余万元，共清理菜地50余处，各类树木40余棵，更换污水管道1000余米，自来水管道1800余米，计划10月底竣工。下一步，街道将根据资金到位情况，及时对祥和街等多条背街小巷实施提升改造。

感谢各位代表对我们工作的关心和支持，希望继续予以监督和指导。

淄博市淄川区人民政府般阳路街道办事处
                             2021年8月31日

（联系人：张  征   联系电话：18560715990）
 依申请公开
淄博市淄川区人民政府般阳路街道办事处    2021年8月31日印发 



