淄川区铁路专线开发利用情况

淄川区积极对接省市“十四五”交通运输发展规划，贯彻“打造轨道上的山东”部署要求，以推动大宗货物运输“公转铁”为主攻方向，深入挖掘铁路运力资源，利用淄川周边铁路资源及原铁路专线，谋划2处公铁联运项目，加快全域运输结构转变，支撑商贸物流产业向公铁联运、大商贸、大电商转型。

（一）鲁维青铁国际物流港项目。项目依托张博铁路电气化改造项目，利用鲁维已有铁路专线，为淄川、博山、周村大宗物资运输企业提供安全、方便、快捷的运输服务。一期项目已于2021年4月建设完成并正式开通运营，可实现装载54节108个集装箱列车停靠作业，沿线装卸区可放置1200个集装箱。自2022年起，日均完成1列，月均完成物资装卸8万吨以上，实现年货物运输吞吐量100万吨。二期项目计划投资8亿元，规划用地430亩，建设周期3年，主要建设内容包括延长铁路线，建设配套设施4万余平方米，硬化道路及装卸货场、仓储区14万平方米，搭建海关监管系统、港口直通系统等。目前已列入市重大项目，完成立项、初设、可研，开始勘测定界、地探和物探。

（二）光正数字物流产业园项目。项目依托张博铁路电气化改造项目，利用光正现有铁路专线、仓储场地、设施以及较好的南部区位优势，建设集多式联运、物流服务、智慧物流、仓储中心于一体的数字产业物流园。项目于2021年6月份立项，分三期建设，资金由光正自筹解决，目前一期建设即将建设完成。投运后可实现年发运业务200万吨，实现营业收入8亿元，利税2000万元，新增就业200余人。土地方面，企业现有工业用地230余亩，可满足后续项目建设需要。