**项目运行监控分析表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大窎桥村传统民居修缮项目 | | | | | | | | 项目整体监控结论 | | | 项目施工已完成，待区级资金拨付到位，立即支付。 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 山东省住房和城乡建设厅 | | | | | | | | 实施单位 | | | 罗村镇大窎桥村 | | | | | | | | |
| 项目资金安排情况（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | 年初预算数 | | | 调整后预算数 | | | | | | 1-12月到位数 | | | | 1-12月执行数 | | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额： | | | 157.1 | | | 157.1 | | | | | |  | | | |  | | | |
| 一、本级财政资金 | | | 7.2 | | | 7.2 | | | | | | 7.2 | | | | 7.2 | | | |
| 二、上级财政资金 | | | 149.9 | | | 149.9 | | | | | | 95 | | | | 95 | | | |
| 三、其他政资金 | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| 项目年度绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效完成情况分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标名称 | | 年度指标值 | 1-12  月执行情况 | | 全年预计完成情况 | | 偏差原因分析 | | | | | | | | | 完成目标可能性 | 备注 |
| 经费保障 | 制度保障 | | | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | | 原因说明 |
| 1 | 项目产出 | | 数量指标 | 房屋修缮 | | 740.02㎡ | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |
| 2 | 数量指标 | 庭院铺装 | | 977.36㎡ | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |
| 3 | 时效指标 | 房屋修缮、铺装 | | 2023年12月 | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |
| 4 | 质量指标 | 房屋修缮 | | 100% | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |
| 5 | 成本指标 | 房屋修缮、铺装 | | 157.1万元 | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |
| 6 | 项目效益 | | 社会效益 | 居民幸福指数 | | 提高50% | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |
| 7 | 可持续影响 | 农民增收（人均） | | 2000元 | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |
| 8 | 满意度指标 | | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | | 95% | 完成 | | 完成 | |  |  | | |  |  |  | |  | 已完成 |  |