二季度为民办实事任务进展情况表（样表二）

| 序号 | 实事名称 | 主要内容 | 目标任务及时间节点 | 进展情况 | 责任领导 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东南部山区灾后重建工程。 | 对东南部山区18.3公里淄河干流、13.8公里峨庄支流、4.6公里幸福支流河道进行清淤疏浚，重点部位进行护砌加固；对受损严重的道路、桥梁进行维修，有效保障山区生态安全和群众生命财产安全。 | 水利方面：一季度，完成淄河干流治理工程、峨庄支流治理工程、幸福支流治理工程的手续申报和迁占进地，开始清淤疏浚。二季度，完成3条河道治理主体工程建设任务。三季度，累计完成淄河治理工程整体工程量的75%，其他治理工程全面完成工程建设任务。四季度，全面完成淄河治理工程。 | 完成。淄河干流治理工程、峨庄支流治理工程、幸福支流治理工程主体工程建设任务已于6月20日前全部完成。 | 李 庭 焦鹏生 | 区水利局 区交通运输局 有关镇（街道、开发区） |