松龄政发〔2023〕47号	     签发人：沈圣慧

淄川区人民政府松龄路街道办事处

关于印发《松龄路街道PM10深度治理攻坚战实施方案》的通知

各社区、各有关单位、部门：

为进一步改善PM10指标数据，提升我街道“城乡环境大整治精细管理大提升”“高质量发展综合绩效考核”等考核成绩，持续改善大气环境质量。现将《松龄路街道PM10深度治理攻坚战实施方案》印发你们，望认真贯彻执行。

淄川区人民政府松龄路街道办事处

2023年5月24日

- 松龄路街道PM10深度治理攻坚战实施方案

为进一步改善PM10指标数据，持续改善大气环境质量。按照《2023年淄川区PM10深度治理攻坚战方案》要求，在前期PM10管控工作机制的前提下，制定本方案。

- 一、工作目标

通过开展PM10深度治理攻坚战，进一步明确职责分工，建立起扬尘管控长效监管机制，着力破题“全员环保”机制合力不够的问题。全面摸清施工工地、道路施工、工业企业扬尘污染防治现状，强化扬尘深度治理。

- 二、工作重点

一是在前期挂包监管责任制落实的基础上，切实摸清辖区各类涉尘点源基本情况，掌握点源名称、位置、施工单位、挂包责任人、联系方式等信息，并根据实际动态更新。

二是开展全面排查整治。对辖区施工工地、道路施工、工业企业扬尘管控等情况全面排查，对未落实扬尘管控措施的一律查处到位。

- 三、工作分工

- 街道城建办负责强化施工工地管控。督促建筑施工工地严格落实“八个100%”、其他工地严格落实“六个100%”要求，确保裸土苫盖完全，雾炮等抑尘设施正常开启。加大对建筑工地扬尘管控巡查力度，严控渣土车运输。

- 街道安环办负责强化道路扬尘管控。加大主干道道路洒水保洁，在区环卫部门洒水的基础上，另行安排洒水车辆每天增加四次作业，确保地面湿润。

- 街道安环办负责继续开展工业企业扬尘治理。强化工业企业粉状物料堆场封闭管理，做到路面、厂区日常清扫、涉及粉尘产生环节落实好环保设备正常运行。

- 街道安环办、城建办、城管中队负责开展裸土覆盖专项整治。全面开展裸露地面防尘覆盖和绿化覆盖综合整治，重点对土方作业区、长期闲置土地、临时渣土堆场及主次干道两侧裸土，进行整治覆盖，推广建筑工地裸土绿化覆盖作业方式。

各社区负责做好辖区内所有涉尘污染源扬尘污染防治工作。

- 四、实施步骤

（一）自查自纠阶段（即日起—5月31日）

结合实际，在前期建立的涉尘污染源分级挂包监管责任制前提下，制定具体整治方案，明确整治目标、工作标准，全面摸清分管领域或辖区内施工工地、道路施工、工业企业扬尘源底数，梳理制定涉尘污染源“一源一策”挂包责任清单，组织开展辖区内涉尘污染源自查自纠。各涉尘单位要对照行业领域扬尘管控要求，每周至少开展1次全方位自查自纠，并形成涉尘污染源问题整改台账。

- （二）集中攻坚阶段（6月1日至8月31日）

1．全面检查阶段。（6月1日至6月30日）挂包责任人要对清单内涉尘污染源逐一开展扬尘管控巡查检查，对发现的涉尘违法行为，挂包人员要第一时间予以制止，并固定相关证据，第一时间移交相关部门执法人员进行查处，不得私自包庇、隐瞒或弄虚作假。同时，挂包人员要督促挂包单位将问题形成攻坚行动整改台账和集中攻坚行动工作进展统计表，实行销号管理，督促责任单位按时按标准进行整改到位。

2．巩固提升阶段。（7月1日至8月31日）在挂包人员持续开展巡查检查基础上，街道配合区环保专班，对各扬尘污染源开展督导抽查。对抽查过程中发现的涉尘违法问题通报并形成问题清单，交办责任部门实施问题整改、立案处罚。

- （三）长效机制（9月1日至12月31日）

在PM10深度治理攻坚战工作中及时总结经验、查找不足。将涉尘污染源分级挂包监管责任制落到实处，挂包人员要熟悉涉尘污染源的基本情况、扬尘管控情况，要掌握国家关于扬尘管控的相关政策、法律法规标准，能够熟练开展工作，指导问题整改。

- 五、工作要求

- （一）加强组织领导。各社区书记主任、各企业负责人、各施工单位负责人为本辖区扬尘防治工作第一责任人，要高度重视，强化组织领导，切实提高对PM10深度治理工作的重要性认识，主动加强源头性、基础性工作治理。街道上下积极联动，切实形成问题发现、交办、整改、回头看闭环管理机制。

- （二）加强指导帮扶。街道安环办统筹谋划各领域、各方面的部署和任务分解，协调督导工作落实。各部门要强化指导帮扶，督促指导辖区内扬尘源制定“一源一策”管控方案，对帮扶中发现的问题明确提出整改要求、整改期限。对于能现场整改的立即整改，不能现场整改的下达督办通知单，督促相关责任人限期整改。

- （三）强化宣传引导。要充分利用新闻媒体、网站、公众号等形式，做好宣传引导，营造社会监督、公众参与的良好氛围。街道将树立一批扬尘治理到位的项目，公开曝光一批扬尘污染违法违规案例，切实传导压力，全面推动工作落实。

附件：

- 1．涉尘污染源“一源一策”挂包责任清单

2．涉尘污染源自查自纠问题整改台账

3．集中攻坚行动整改台账

4．集中攻坚行动工作进展统计表

附件1

- 涉尘污染源“一源一策”挂包责任清单

部门/镇（街道、开发区）：              填报人：               填报时间：

| 序号 | 污染源名称 | 类型 | 镇办 | 详细地址 | 涉尘点位个数 | 配备抑尘设施个数 | 责任领导 | 挂包人员 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：污染源类型分为建筑施工、道路施工、矿山开采及修复、渣土堆场、工业企业

附件2

- 涉尘污染源自查自纠问题整改台账

部门/镇（街道、开发区）：              填报人：               填报时间：

| 序号 | 污染源名称 | 类型 | 镇办 | 自查时间 | 问题数量 | 问题详情 | 整改措施 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：污染源类型分为建筑施工、道路施工、矿山开采及修复、渣土堆场、工业企业

附件3

- 集中攻坚行动问题整改台账

部门/镇（街道、开发区）：              填报人：               填报时间：

| 序号 | 污染源名称 | 类型 | 镇办 | 检查时间 | 问题数量 | 问题详情 | 整改措施 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：污染源类型分为建筑施工、道路施工、矿山开采及修复、渣土堆场、工业企业

附件4

- 集中攻坚行动工作进展统计表

| 镇办/部门 | 开展督导检查 |  |  |  | 执法处罚 |  |  |  |  | 约谈警示 | 联合惩戒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成立 检查组 | 督导检查次数 | 检查单位 | 督导问题 | 行政处罚 | 责令停产整顿 | 暂扣吊销证照企业 | 关闭取缔 | 罚款 |  |  |
|  | (个) | (次) | （家） | (个) | (次) | (家) | (家) | （家） | （万元） | (家) | (家) |