松龄政发〔2025〕28号                    签发人：郑帅
关于印发《松龄路街道全域环境综合整治行动实施方案》的通知

为进一步改善路域环境，提升城乡环境面貌，根据区委、区政府工作部署，结合全区城乡环境整治常态长效长治工作要求，特制定松龄路街道全域环境提升行动实施方案如下：

一、工作目标
集中利用3—5月份三个月的时间开展全面整治工作，坚持“横到边、纵到底、全覆盖”的工作原则，重点解决辖区内存在的脏乱差突出问题，以最高的标准、最严的措施、最快的效率，积极创造整洁、有序、优美的城乡环境。

二、整治范围

辖区内主次干道、背街小巷、村居小区。

三、整治内容及责任分工
（一）城区道路经营场所规范整治。对城区道路两侧商户经营行为依法进行规范，全面落实门前五包责任制，确保沿街店铺门前无店外经营、占道经营、店外杂物等乱堆乱放现象；无沿街店铺乱泼乱倒现象；无乱扯乱挂现象；无线缆乱扯现象；无废弃电线杆、配电箱、破损宣传栏等；无商家利用高音喇叭进行产品宣传；无占道洗（修）车，无乱设置占道广告招牌、标识牌。

（二）道路两侧立面整治。对违规设置、破损或风险门头店招、户外广告及时清除，对破损陈旧的沿街建筑和设施外立面进行整修、粉刷，确保沿街建筑物立面整洁，围墙牌匾、墙壁门窗及灯饰橱窗无乱写画、乱牵乱挂等现象。门牌号、门前店招、夜景灯光、遮阳（雨）蓬、空调外机和排水（气）管等户外设施按要求设置，并保持完好和整洁。   

（三）道路保洁提升。城区主要道路由淄博北控金泽城市服务有限公司按照工作标准全时段进行道路保洁作业，其他道路由涉及村居全面清理道路积尘、消除道路扬尘。垃圾容器无满溢、周边无积水、无散落垃圾。各村居加大对辖区道路的保洁，利用“周五卫生志愿活动日”等，确保村居道路清洁，无散落垃圾及“三大堆”等。
（四）基础设施提升。加强道路沿线设施巡查及日常养护，保持基础设施状况良好，发现破损情况，及时上报维修。确保人行道、空地、路沿石、下水道、窨井盖、垃圾桶等基础设施以及公园绿地内相关基础设施和服务设施无损坏。建筑施工或门店装修时，须围挡作业。无擅自挖掘道路（含人行道）现象。

（五）绿化美化提升。做好道路两侧及公园绿化美化提升工作，确保绿化带内无垃圾，苗木保持整齐、协调、美观，无断档、缺株、死株。对苗木及时合理修剪，做到整齐一致，确保不遮挡交通标志，不影响行车视线，路树刷白高度一致，边缘整齐美观。道路两侧在树上无钉钉、拉绳、晾衣、晒被、挂物、搭棚等现象。无损坏、攀折花草现象。

（六）餐饮油烟规范经营。加强对辖区内餐饮单位餐饮油烟巡查检查力度，确保餐饮单位营业期间设备运行正常、数据上传及时准确、异常情况处置及时。餐饮服务业（含烧烤）经营者安装符合环境保护要求的油烟净化设施并保持正常使用、油烟达标排放。对餐饮单位日常检查记录齐全，每月至少1次，并由检查人员签字，清洗及时、设备保养台帐完整。

（七）城区规范停车管理。统一规划城区道路两侧商铺、企业等停车位，严查机动车、非机动车及共享单车违法占道、乱停乱放等违法行为，进一步规范停车秩序。

（八）飞线治理。按照“谁主管谁负责，谁权属谁规范”原则，根据“强弱分设、横平竖直、入管入盒、标识清晰、包扎均匀、多杆（箱）合一、牢固安全”的要求全面整治，街道城管中队积极对接上级部门，协调运营商对镇域主干道存在的废弃线缆进行集中清理，对杂乱线缆按照相关规定落地、入管、入盒，无法落地、入管、入盒的进行集中捆绑整治，消除安全隐患。

（九）重点区域整治。孝妇河沿河路路面修整及路沿石修复由街道办事处负责，菜园村、朱家村负责所辖区域道路两侧杂草、垃圾等卫生清理。泉龙北路由柳泉社区、泉龙社区负责卫生清理工作（重点是绿化带和两侧辅路的卫生），东延工程路段由锦悦社区及泉龙社区负责各自所辖区域。城三村负责金域华庭拆迁区设立围挡，清理杂物，负责育英街环境整治工作，塔寺巷配合。北关村负责华洋街市容市貌、经营秩序。小李村、小赵村、城张社区各自负责其内部道路硬化、墙面美化工作。张博铁路两侧杂草、垃圾由三里村、北关村、平安社区、朱家村、菜园村分段负责清理。三里村水坑围挡内部及周边卫生由三里村清理。根据属地原则，各村居负责整改所辖区域内裸露土地问题。菜园村、三里村、小李村负责立交桥以北张博路以西各自辖区范围内的卫生清理。
五、整治时间
从2025年3月24日至5月31日，利用三个月的时间，按整治标准整治到位，使城乡环境面貌得到有效提升，6月1日以后转为长效管理期。

第一阶段：宣传发动阶段（3月24日——3月31日）。召开动员会议，采取发放宣传手册、微信公众号等形式开展宣传发动，宣传全域环境综合治理的目的、标准、方法、时限，争取广大居民群众充分理解和支持配合，为沿街商户送法律、送政策、送标准、送服务、送温暖，号召沿街商户按照“宣传手册”开展自查自改，营造浓厚的整治氛围。街道宣传办对涉及整治行动负面舆论及时进行处置。

第二阶段：集中整治阶段（4月1日—— 4月21日）。对照方案及标准，全面开展整治行动，用21天的时间帮助沿街商户养成文明经营习惯。各村居利用“周五志愿卫生清理活动”开展清洁家园活动。各科室、村居对严重违规行为、群众反映强烈的路域环境突出问题和关键环节，要迅速出击、重拳整治，对于涉及多部门复杂问题，积极协调相关部门开展联合执法工作，力求做到提升一次，解决一批，巩固一片，着力解决整治行动中存在的突出问题。

第三阶段：巩固提升阶段（4月22日——5月31日）。根据整治行动实施过程中存在的突出问题，全面总结整治行动，进一步坚持目标导向、问题导向、效果导向，细化工作内容，建立完善长效管理机制，持续巩固深化治理成果。

六、工作措施
一是要进一步提高思想认识，精心谋划、细化方案、明确责任、协调配合。此次整治行动，按照“重心下移、属地管理”原则，属地村居主要负责人为第一责任人，对辖区道路实行网格化管理，每个网格明确1名网格员作为具体责任人，突出上下联动，齐抓共管，形成强大合力，确保整治行动扎实推进。

二是加强对城区次干道、背街小巷综合整治，对占道流动摊点进行疏导和取缔，并派专人进行日常巡查随见随清，另外增加错时值班人员力量，实行早中晚错时巡查制度，做到巡查不间断，问题随见随清；特别是针对城里大街、吉祥路流动摊点问题，对个别顽固、长期的流动摊点，及时与区城管大队进行联合执法，加大处罚力度，确保全天管控到位。同时，认真梳理总结自查问题、省环保督办问题及12345、般阳民生群众反映的热点问题，举一反三，完善优化工作机制，狠抓整改落实，确保问题早整改，从源头上减少问题数量。

三是深入推进环境卫生大扫除工作，要求环卫中队、物业公司的保洁人员加大保洁和巡查力度，积极开展环境卫生大扫除活动，组织街道、社区、双报到单位、志愿者等集中进行卫生的清理清扫，并建立健全长效治理机制。

四是加强扬尘源头治理，严格落实建筑工地装修施工密闭、围挡、遮挡、喷淋、绿化、防风抑尘等措施。加强餐饮油烟及烧烤夜炒综合治理，确保油烟净化设备正常运行，排放达标。

五是深入推进宣传发动工作，有效运用“周五志愿服务日”义务劳动日品牌，组织发动全街道双报到单位、志愿者等加入环境整治队伍，对整治难度大的区域，集中攻坚突破。积极采取多种形式加大宣传力度，进一步营造城市精细化管理浓厚氛围，提高群众对工作的认可。

六是街道成立全域环境综合整治行动领导小组、督导小组（名单见附件1），每日对路域环境进行专项督导，对于督导组发现的问题，相关部门、村居要第一时间予以整改处置，并及时报送整改照片。

附件1：松龄路街道全域环境综合整治行动领导小组、督导小组名单

附件2：松龄路街道全域环境整治挂包责任人名单
松龄路街道办事处
2025年3月23日

-

