双杨政发〔2025〕6号

双杨镇人民政府

双杨镇路域环境整治提升行动实施方案

为进一步提高全镇道路管养质量与水平，巩固我镇路域环境整治成果，打造“畅通、安全、舒适、优美、文明”的通行条件，结合我镇实际制定本方案。

一、总体要求

按照属地为主、部门联动、社会参与的原则，坚持问题导向，以当前路域环境存在的突出问题为突破口，综合施策，标本兼治，注重长效，采取维修、净化、绿化、美化、拆除、迁移、清运等方式，解决全镇道路两侧及可视范围内的道路保洁、路面破损、绿化不足、公路扬尘等问题，健全路域环境整治长效机制。

二、整治范围

全镇境内的道路及两侧区域，以及铁路沿线。

三、工作任务及标准

（一）路况质量及保洁提升。一是按照应修尽修原则，持续开展影响群众出行道路专项整治工作。二是所有道路全部纳入保洁范围。对未列入的保洁范围的乡村路及其它道路，按照属地管理原则，由各村居清理路面积尘，消除路面扬尘，确保保洁效果。三是道路可视范围无杂物。及时清理道路两侧垃圾、河道垃圾、边沟垃圾、杂物，取消露天垃圾池，彻底清理道路两侧堆积物、杂草堆、柴木堆，禁止露天焚烧树木枯叶、枯草及其它废弃物。

（二）规范沿线经营场所。全面落实“门前五包”责任制，规范沿线企业、经营门头建筑材料、生活物料、成品货物等乱堆乱放和占道经营问题；清理路侧活动广告，整治乱贴乱画乱挂，加强对沿线经营店铺户外广告牌匾的管理，达到整齐美观；各企业要做好厂区内部、企业周边环境整治，做到干净整洁、环境优美。

（三）绿化美化。道路两侧绿化及时进行病虫害防治、清理死株、枯枝、杂草，及时进行补植缺株断垄，树冠树形定期修剪整形，不得有遮交通标志标牌和路灯照明现象。消除道路沿线及可视范围的裸露土地，根据道路实际情况，因地制宜确定绿化种植方案。

（四）平交道口管护。规范平交道口设置，对沿线道口进行优化合并；道路标志标识齐全、规整、醒目。因地制宜，对平交道口进行硬化，杜绝车辆带泥上路污染路面。

（五）设施治理。及时处置道路病害，确保沥青路面无坑槽、车辙、裂缝、沉陷、拥包等病害；水泥路面无板块破损、裂缝、拱胀、错台等病害。尽可能完善与群众出行相关的标志（如学校、幼儿园标志等）。加强道路桥下空间管理，禁止利用公路桥下空间堆放物品，停放车辆及从事任何生产经营活动。

（六）秩序治理。整治占用公路打场晒粮、集市贸易、堆放物品、摆摊设点及车辆加水、维修、清洗等问题。对沿线停车场、集市、季节性农产品销售点，要合理规范设置必要的功能场所，引导经营业态集约、集中发展。规范道路两侧停车秩序，无乱停乱放现象。

（七）建筑立面治理。对道路两侧可视范围内陈旧、破损建筑物、构筑物进行整修，保持其整洁美观，无残墙、断壁、破房，拆除道路两侧违法建筑物、构筑物。

（八）道路两侧扬尘污染源治理。加强对物流园、煤炭经营场所以及粉性物料堆场和货场的场地管理和治理，储存经营的煤炭、灰渣、砂石、灰土等粉性物料堆必须进行建设固定防风扬尘网或采取车间式全密闭措施。加强道路两侧施工工地管理，接入道路必须进行硬化，设置洒水降尘设施，严禁道路扬尘。严查散性物料非密闭运输、沿途洒漏、带泥上路等违法违规行为。采取清运、绿化措施对道路两侧渣土堆、渣土消纳场等进行规范化处理，严控扬尘污染和视觉污染。

（九）“空中飞线”治理。清理“蜘蛛网线”、“乱线”、废弃线缆等，对散乱低矮的凌乱线路实施捆扎，有条件的入地改造，保障道路两侧景观优美。

（十）铁路沿线环境综合治理。在规定时限内，完成上级交办任务。以铁路沿线两侧漂浮物、高大树木为重点，集中开展突出问题整治，及时消除安全隐患。严格落实“双段长”工作机制，加强铁路沿线日常管理，实施常态化持续整治行动，改善路域环境卫生状况，清理破旧房屋、乱搭乱建等违章建筑。

四、实施步骤

（一）全面部署阶段（2025年3月）。制定专门的路域环境整治提升实施方案，明确工作措施，进行动员部署，全面铺开整治工作。

（二）集中整治阶段（2025年3月至5月）。建立工作台账，细化分解任务，倒排工期，集中攻坚，完成重点路段整治，工作取得明显成效。期间开展专项检查，发现问题立行立改。

（三）整治提升阶段（2025年6月至10月）按时完成相关道路的整修和养护工作。期间持续开展问题整改，全面查缺补漏，彻底改善路域环境和出行条件。

（四）长效管理阶段（2025年11月至年底并长期保持）。总结路域环境整治提升行动有益经验，积极挖掘各类典型经验做法并固化下来，形成可复制、可推广、可持续的长效机制并长期保持，防止问题反弹。

五、工作要求

（一）强化组织领导。各部门单位、村居务必高度重视，进一步提高思想认识，真正将该项工作作为重点工作来抓。镇政府采用例会、现场会、推进会等形式部署工作任务、调度工作进展；各村居采取“一网三联”、志愿服务等形式发动企业、群众参与，强化压力传导，形成齐抓共管的工作闭环。

（二）强化责任落实。各村居按照属地管理原则，划分路段实行网格化管理，明确具体人员，负责具体整治工作。各村居主要负责人是“第一责任人”，要坚持亲自安排、亲自协调、现场解决问题。

（三）强化重点攻坚。各村居要围绕本辖区内所有道路开展专项治理，特别是要聚焦人流大、投诉多、难治理的短板弱项和顽瘴痼疾，统筹人力物力资源主动出击，进一步加大保洁洒扫、垃圾清运，确保实现辖区内无明显垃圾。

（四）强化督导检查。镇纪委将牵头进行督导，对工作进度情况进行通报。

（五）强化动员发动。组织机关干部和村居党员每周开展“环境清洁日”、“义务劳动日”等常态化活动，积极号召群众广泛参与，努力营造共治共享的良好氛围。

附件：1.路域环境整治提升行动专项工作机制成员名单

2.各村居路域环境整治提升行动网格化挂包责任划分表

双杨镇人民政府

2025年3月19日

附件1

路域环境整治提升行动专项工作机制成员名单

组  长：王宏政  党委副书记、镇长

副组长：陈其明  人大主席

胡金吉  综合执法指挥中心主任

成  员：孟  飞  党委副书记、政协工作联络室主任

周  冰  党委副书记

司阳春  党委委员、副镇长

白东海  党委委员、人武部部长

宋贻浩  党委委员

王传坤  人大副主席

赵秋霞  人大副主席

巩  莹  副镇长

王晓森  副镇长

商  涛  副镇长

陈吉峰  原淄川建材城管委会副主任

栾姗姗  党建工作办公室副主任

王希望  社会事务办公室副主任

陈东暾  农业农村综合服务中心主任

专项工作机制办公室设在镇综合执法指挥中心，陈其明同志任办公室主任、胡金吉同志任办公室副主任。

附件2

路域环境整治提升行动网格化挂包责任划分表

| 道路名称 | 路段位置 | 镇办挂包领导 | 村居挂包领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张博路北段 | 北起经开区界，南至双罗路 | 孟 飞 党委副书记、政协工作联络室主任 | 高名生 月庄村书记 高云峰 杨寨村书记 李久存 赵瓦村书记 孙 健 杨兰村书记 |
| 张博路南段 | 北起双罗路， 南至松龄界 | 商 涛 副镇长 | 李 胜 小庄村书记 李明华 牟村村书记 董 平 十里村书记 |
| 北京路 | 南起省道102，北至经开区界 | 周 冰 党委副书记 | 高云峰 杨寨村书记 李久存 赵瓦村书记 |
| 省道102 | 东起罗村界， 西至经开区界 | 陈其明 人大主席 | 李久存 赵瓦村书记 孙 健 杨兰村书记 孙兆云 凤凰村书记 季 涛 华坞村书记 |
| 天津路 | 南起开发区界，北至经开区界 | 司阳春 党委委员、副镇长 | 宋 彪 董家村书记 李世永 坡子村书记 |
| 双罗路 | 东起罗村界， 西至张博路 | 白东海 党委委员、人武部部长 | 韦振兵 双凤社区书记 袁 帅 双河村书记 王克忠 双沟村书记 高传刚 小赵村书记 成 峰 白沙村负责人 |
| 凤凰路南段 | 南起孟机村， 北至双罗路 | 宋贻浩 党委委员 | 冯衍明 孟机村书记 董 平 十里村书记 张 东 西张村书记 王克忠 双沟村书记 袁 帅 双河村书记 |
| 凤凰路北段 | 南起双罗路， 北至省道102 | 陈吉峰 原淄川建材城管委会副主任 | 王克忠 双沟村书记 孙兆云 凤凰村书记 |
| 梓橦路 | 东起藏梓村， 西至张博路 | 巩 莹 副镇长 | 李明华 牟村村书记 董 平 十里村书记 张 东 西张村书记 张 振 东张村书记 宋贻浩 镇党委委员（辛庄村） 晏 文 藏梓村书记 |
| 友缘路 | 西起张博路， 东至小赵村 | 王晓森 副镇长 | 孙 健 杨兰村书记 袁 帅 双河村书记 孙兆云 凤凰村书记 王克忠 双沟村书记 高传刚 小赵村书记 |
| 双南路 | 南起双沟村， 北至华坞村 | 胡金吉 综合执法指挥中心主任 | 王克忠 双沟村书记 季 涛 华坞村书记 |
| 电厂路 | 东起凤凰路， 西至张博路 | 王传坤 人大副主席 | 李明华 牟村村书记 李 胜 小庄村书记 袁 帅 双河村书记 孙兆云 凤凰村书记 张 东 西张村书记 |
| 东环路 | 南起省道102，北至月庄村 | 栾姗姗 党建工作办公室副主任 | 高名生 月庄村书记 高云峰 杨寨村书记 李久存 赵瓦村书记 李 政 宝塔社区书记 |
| 杨萌路 | 东起张博路， 西至北京路 | 陈东暾 农业农村综合服务中心主任 | 高云峰 杨寨村书记 |
| 老梓橦路 | 东起藏梓村， 西至凤凰路 | 赵秋霞 人大副主席 | 袁 帅 双河村书记 张 东 西张村书记 张 振 东张村书记 王克忠 双沟村书记 高传刚 小赵村书记 宋贻浩 镇党委委员（辛庄村） 晏 文 藏梓村书记 |
| 蟠岭山路 | 南起双罗路， 北至省道102 | 王希望 社会事务办公室副主任 | 季 涛 华坞村书记 成 峰 白沙村负责人高传刚 小赵村书记 |