第      号

类

淄博市淄川区第十九届人民代表大会

第三次会议代表议案纸

案  由： 关于完善太河镇幸福路建设的议案

领衔提议案人：                                   等   人

| 姓 名 | 代表团 | 详 细 通 讯 地 址 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |

理  由：长期以来，太河镇的道路基础设施建设水平远远落后于我区其他地区，特别是峨庄和淄河两个片区，通行距离约27公里，群众往来两个片区非常困难，峨庄和淄河两地丰富的旅游资源无法做到有效连接。区委、区政府高度重视太河镇基础设施建设，区财政投资建设了幸福路，以有效连接峨庄和淄河地区。一是幸福路起点自太河镇双井村，终点至太河镇上端士村，全长9.746公里，路线沿山坡自然绕行，按照四级公路标准建设(设计速度20公里/小时)，全线采用整体式断面形式，路基宽8.0米，路面宽7.0米，可以满足群众通行需求。该项目于2013年4月开始动工，总投资约6200万元，目前已投入3600万用于路基建设。因镇财政困难，资金缺口较大，剩余路面工程以及安全防护等基础设施建设均处干停工状态。

幸福路的顺利实施，将极大改善双井、梦泉、上端士、下端士等四个村的农耕交通现状，缩短了峨庄片区和淄河片区之间距离，逐步构建太河镇环太河水库交通网络，有效串联峨庄和淄河两

个地区的旅游资源，为太河镇生态旅游发展提供便利。

办  法：建议区财政拨付专项资金用于推进幸福路后续工程建设。一是完成路面硬化结构层建设，包括沥青混疑土和水泥稳定碎石层。二是完善安全保护等基础设施，提高道路标准，确保道路通行安全以及应对雨雪天气能力。三是兑付施工方部分材料费等成本费用，确保工程顺利进展。

年   月   日

审议意见：

年   月   日

年   月   日收到