理  由：长期以来，太河镇的道路基础设施建设水平远远落后于我区其他地区，太河、峨庄、淄河三个片区之间连接道路路况差、道路窄，严重制约着太河的经济社会发展，无法满足群众的出行需求。特别是峨庄和淄河两个片区，通行距离约27公里，群众往来两个片区非常困难，峨庄和淄河两地丰富的旅游资源无法做到有效连接。区委、区政府高度重视太河镇基础设施建设，区财政投资建设了幸福路，以有效连接峨庄和淄河地区。幸福路起点自太河镇双井村，终点至太河镇上端士村，全长9.746公里，路线沿山坡自然绕行，按照四级公路标准建设（设计速度20 公里/小时），全线采用整体式断面形式，路基宽8.0米，路面宽7.0米，可以满足群众通行需求。该项目于2013年4月开始动工，总投资约6200万元，目前已投入3600万用于路基建设。因镇财政困难，资金缺口较大，剩余路面工程以及安全防护等基础设施建设均处于停工状态。

幸福路的顺利实施，将极大改善双井、梦泉、上端士、下端士等四个村的农耕交通现状，缩短了峨庄片区和淄河片区之间距离，逐步构建太河镇环太河水库交通网络，有效串联峨庄和淄河两个地区的旅游资源，为太河镇生态旅游发展提供便利。

办  法：建议区财政拨付专项资金用于推进幸福路后续工程建设。一是完成路面硬化结构层建设，包括沥青混凝土和水泥稳定碎石层。二是完善安全保护等基础设施，提高道路标准，确保道路通行安全以及应对雨雪天气能力。三是兑付施工方部分材料费等成本费用，确保工程顺利进展。