2017年度农村危房改造自查整改情况报告

淄川区住建局

淄川区农村危房改造工作，按照“科学规划、统筹发展，政府引导、群众自愿，经济适用、确保公正”的原则，结合我区农村实际，积极创新工作方式，探索危改经验，充分调动群众积极性，抓好部门配合，经过多方努力，危房改造工作现已全面开展。通过自查自纠，现报告如下：

一、基本情况

2017年农村危房已重建和正在重建的共有710户。在资金发放方面，严格按照“专款专用、监督使用”的原则，危房改造竣工验收后通过“一卡通”的形式直拨到农户。

二、工作措施

- （一）精准摸底，确保规范化、专业化运作。为进一步规范农村危房改造鉴定和验收程序，从2017年开始，我局已向区政府成功申请我区农村危房改造鉴定、验收环节引入第三方服务，确保工作规范化、精准化。同时进一步精准审核改造户相关信息。为准确核实申请户提供的身份信息，2017年针对申请农村危房改造户，通过协调工商、税务、房管、车管等相关部门，核实是否符合改造条件；并协调民政局、扶贫办、残联等部门核实其身份类别，全面精准确保工作顺利开展。

（二）严格操作程序，坚持三公原则。严格执行“农户个人申请、集体评议、乡镇审核、县级审批、签订协议、组织实施、竣工验收”的工作流程，规范补助对象的认定、审批和操作流程。坚持公开、公平、公正原则，建立健全公示制度，及时将补助对象基本信息和各审查环节的结果公示。

（三）健全纸质、电子档案管理。农村危房改造实行一户一档的农户档案管理制度，批准一户、建档一户。农户纸质档案装订成册，内容包含：山东省农村危房改造农户建（修）房申请表、危房改造户身份证、五保（低保、残疾）等证明复印件、农户危房改造申请书、所属村出具的公示、淄川区农村危房改造工程建房协议书、山东省“农村危房改造工程”建设项目竣工验收表、全国扩大农村危房改造试点农户档案信息表、农村危房鉴定表、房屋照片（改造前、中、后）等有关材料。在完善和规范农户纸质档案管理与保存的基础上，将农户档案及时、全面、真实、完整、准确地录入信息系统，做到纸质档案与系统档案相统一。

三、存在问题

一是上级下达农村危房改造任务数量与实际摸底数量及实际改造数量很难达成一致。一种情况是农村危房改造以农户自愿为原则，个别改造户随意性较强，导致不能按照标准要求进行改造，造成上级下达任务完不成，影响考核成绩。另一种情况是区级摸底审批结束后，上级下达改造计划不能满足摸底审批的改造需求，导致改造工作进展不顺利。

二是农村危房改造以农户自建为主，农房分散且施工周期短，改造标准及改造质量很难得到充分保障。另外针对危房鉴定、验收环节缺少专业技术支持，只是依靠当前人员对房屋危旧程度、改造质量进行感官方面的审核，改造工作的专业性、权威性难以保证这一问题，在精准摸底，确保规范化、专业化运作中提到并得以解决。

四、整改措施

一是加强对上争取力度，最大限度的争取上级改造指标，满足改造需求。同时加强前期审核把关以及公示力度，确保申请农户从改造身份及房屋危旧程度各方面都经得起检验。

二是进一步配合做好第三方检测机构进行危房改造鉴定、验收等相关工作。通过第三方专业机构对房屋危旧程度、改造标注及质量进行实地检测鉴定，确保开展此项工作的专业性、准确性；同时要求工作人员加大对改造危房入户鉴定、验收力度，闭合监管到位，真正使贫困农户改的了房，改的好房。

三是严格档案规范，纸质、电子档案均要严格填报，进一步规范档案管理，确保档案信息准确无误，全面真实的反映危房改造工作的进展和改造效果。

淄川区住房和城乡建设局

2017年12月4日