淄川区综合行政执法局2024年第四季度政府工作报告重点工作任务落实情况表

| 重点工作项目 |  | 项目内容及目标要求 | 执行措施、工作进展、取得成效 |  |  |  | 后续举措 |  | 责任分工 |  | 监督方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推进全域公园城市建设，实施城市道路景观提升工程，新建改建10处口袋公园，新增城市绿地80万平方米。 |  | 完成社区游园、街头游园等10处的建设工作，季度完成建设规模10公顷。 | 累计完成10处街头游园（山水文苑、丽城街头游园街头游园、博晨盛园三期社区游园、中海翠湖溪岸庭院景观绿化、双泉社区游园、凤凰原著二期社区游园、东山经济适用房北邻合村并居安置区游园、将军路与滨河路交叉口西南角游园、松龄西路与凤凰山路东北角游园、将军路与淄矿路西北角游园），累计完成80公顷绿地新建改造提升。 |  |  |  | 按年度计划对项目单位进行调度和督导 |  | 区综合行政执法局 |  | 0533- 2705760 |  |
| 深化城乡环境大整治精细管理大提升行动，巩固精品示范创建成果，提升改造8条示范路、77个示范村、11个示范小区，带动全区城乡环境持续向好。 |  | 一是针对前三季度市反馈问题整改不达标、不彻底的问题进行现场复核、限期再整改、再提升，减少问题量，改善镇街村居环境。二是11月份开展城市管理规范提升21天行动，大力清除城区沿街各类脏乱差，主动发现和督促整改问题，并常态化推进，改善提升城市环境。 |  | 调度全区各镇街和相关部门工作积极性，积极开展各自牵头领域和辖区内的环境整治工作；参照市对区城乡环境整治常态长效长治行动考核指标标准，制定我区对镇街考核指标标准并严格落实，靶向针对市第三方测评反馈我区的问题，大力推进问题整改，进行现场督导复核。积极对上沟通，做好相关迎检及对接工作，目前我区在全市考核中锁定第一梯队位次。 | 1.制定年度计划。组织各镇街尽快制定2025年城乡环境整治任务清单，夯实责任，明确目标。2.严格督导考核。全面落实区对镇街考核办法，提高镇办问题整改工作积极性和责任心。3.强化问题整改。定期开展第三方测评反馈问题整改工作督导，严格按照市相关工作标准深入现场检查验收，定期通报问题整改率。4.整治重点领域。对问题数量居高不下、问题整改率偏低的牵头部门或镇办，有针对性的组织开展专项整治行动。 |  |  |  | 区综合行政执法局 |  | 0533- 2705760 |  |
| 推进“数字城管”向“智慧城管”升级，探索实施“首违不罚+公益减罚+柔性执法”新模式，加快构建“大城管”格局。 | 不断扩展城管服务热线、视频监控、综合执法、户外广告、多维分析、全民城管、市政环卫、园林公园、智慧停车、共享单车、文明创建综合管理平台等子系统上线运行。对违法行为给予行政处罚必须以事实为依据，做到依法执法、过罚相当，避免过度执法。 |  | 区数字化城管平台进一步拓展完善系统建设，全面实现信息实时采集传输大数据互联共享，形成发现、处理、监督三位一体的城市管理问题处理机制。倡导诚实守信，约谈当事人，对当事人签署承诺书后违背诚实守信不改正或改正后再犯相同违法行为的，行政执法部门应当依法作出行政罚款处罚决定，不得滥用相关柔性执法制度。 |  |  |  | 区综合行政执法局 |  | 0533- 2705760 |  |
| 强化停车综合治理，健全城管交警协同执法机制，新增停车位2000个以上。 | 施划停车位600个 |  | 全年新增停车位2050个 |  | 下一步，按照应划尽划原则，继续做好城区停车位施划工作。 |  | 区综合行政执法局 |  | 0533- 2705760 |  |
| 抓好市政环卫园林市场化运行，全面推行片区化、一体化保洁作业模式，加快推进垃圾分类全体系项目建设。 | 对市场化公司按照《淄川区城市管家及城乡环卫一体化考核》进行日督导月考核，规范作业标准，保证作业质量。一是对作业公司不定时进行随机现场督导，对督导问题及时反馈，限期整改，并实行台帐式管理，定期复核，确保整改效果。二是督导作业公司对城区主次干道严格落实“深度保洁，以克论净”工作要求，实行“机扫人保，巡回捡拾，全日保洁”作业模式，确保全路段达到“五净五无”作业标准。对生活垃圾按要求进行清运，达到日产日清，并运至电厂进行无害化处理。三是对城区道路设施、路灯照明及附属设施养护管理工作进行督导、检查，确保路平、灯亮、设施完好。四是督导作业公司按照片区化、一体化作业实施方案进行环卫作业。 进一步健全生活垃圾源头分类投放设施建设和管理，加快推进垃圾分类全体系项目建设。持续深入开展《淄博市生活垃圾分类管理办法》宣贯活动，定期进小区、进社区、进镇办、进学校开展垃圾分类宣讲活动。 |  | 第四季度共下发整改督办单24份，督导整改问题694个。处理整改市数字城管问题136个，区数字城管理问题68个，各类督办单15件。截止12月23日，全年共下发整改督办单189份，督导整改问题6176个。处理整改市数字城管问题300个，区数字城管理问题188个，各类督办单50件。加强垃圾分类收集设施建设，截至目前我区垃圾分类收集设施基本实现全覆盖。2024年无害化处理生活垃圾167541.40吨，生活垃圾无害化处理率达到100%。利用多种形式，向村居民讲解垃圾分类知识，提高垃圾分类知晓率。 |  | 继续做好对市场化公司的指导、考核及管理工作。 持续加强宣传教育，创新宣传方式，提高农村居民环保意识。加大农村生活垃圾分类工作宣传力度，加强对村民的培训和指导，逐步推进垃圾分类工作开展。加强与资源回收企业的合作。建立稳定的回收渠道，提高可回收物的回收率。 |  | 区综合行政执法局 |  | 0533- 2705760 |  |
| 开展住宅小区物业提升行动，打造精品示范小区11个、红色物业示范点9个。 | 在全区范围内打造3个红色物业示范点、精品示范小区3个。形成党建引领物业服务管理的长效机制，积极培育物业服务行业特色文化。 |  | 截止目前，已完成9个红色物业示范点：山水缘、后来社区 、博晨盛园、怡心园、舒香苑、雁阳御城、紫御城、君悦佳园、鑫益家园;11个精品示范小区：山水缘、后来社区、紫御城、博晨盛园、地中海阳光、雁阳御城、君悦佳园、舒香苑、合盛苑、鑫益家园、上湖御园. |  | 下一步，以党建为引领，充分发挥基层组织的综合协调作用，深化社区与物业企业的有机融合，加强物业企业与社区双报到、三会制度等，促进社区与物业的相互协调、相互配合。年底前完成11个精品示范小区、9个红色物业示范点创建任务。 |  | 区综合行政执法局 |  | 0533- 2705760 |  |