淄川区综合行政执法局2025年第一季度政府工作报告重点工作任务落实情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点工作项目 | 项目内容及目标要求 | 执行措施、工作进展、取得成效 | 后续举措 | 责任分工 | 监督方式 |
| 实施总投资1170万元的全域公园项目3个，提升城市绿化品质。 | 完成规划设计等前期准备工作，项目开工。 | 兴隆街头游园、淄川一中街头游园已完工。双泉游园、山水文园、翠湖溪岸社区游园，道路绿化项目已完成乔灌木种植，正在完善地被植物种植。项目已全部开工，截至目前已完成投资590万元，完成年度目标任务50.43%。 | 加大在确保安全和质量的前提下，抓住现阶段施工黄金期，加快项目整体推进，确保项目建设按时间节点有序推进。 | 区综合行政执法局 | 0533-2705760 |
| 持续推进市容市貌专项整治，提升城区56条主次干道及背街小巷卫生水平。 | 1.对作业公司作业进行月度考核，规范作业标准，提高城区道路保洁作业质量。实现精细化作业，达到长效管理。2.对城区深度保洁路段及环保重点路段根据天气调整洒扫机械作业频次。3.关注天气变化，按清雪除冰预案要求做好今年冬春雪后清理工作，保障城市道路畅通。4.做好春节、元宵等节假日期间城区道路的路面保洁。 | 按照《淄川区城市管家及城乡环卫一体化考核》对作业公司城区道路作业情况进行督导考核，对城区主次干道落实“深度保洁，以克论净”工作要求，主次干道达到每日三扫三洒，环保重点路段及环保站点周边重要道路按照环保部门要求达到每日六扫六洒。加强非机动车道、人行道、花砖、雨水井箅等“人机结合”保洁作业，强化人工普扫和捡拾，及时对环卫设施进行擦洗清理，确保全路段达到“七净一洁一见本色”作业标准。 | 继续按照《淄川区城市管家及城乡环卫一体化考核》对作业公司城区道路作业情况进行督导考核，对城区主次干道落实“深度保洁，以克论净”工作要求，主次干道达到每日三扫三洒，环保重点路段及环保站点周边重要道路按照环保部门要求达到每日六扫六洒。加强非机动车道、人行道、花砖、雨水井箅等“人机结合”保洁作业，强化人工普扫和捡拾，及时对环卫设施进行擦洗清理，确保全路段达到“七净一洁一见本色”作业标准。 | 区综合行政执法局 | 0533-2705760 |
| 提升市政环卫工作标准，扎实做好城市保洁、市政基础设施管养等重点任务。 | 1.做好公厕设施保温工作，确保设施完好实用。冰冻天气做好路面防滑安全措施。2.加强城区环卫设施管护，实现精细化管理，达到净整洁、完好实用的标准。3.做好春节、元宵节假日期间环卫设施的卫生清理。4.明确市政设施的现代化提升方向与重点，启动设施完好性摸底排查，制定市政设施维护工作年度计划。5.依据《淄川区城市管家特许经营项目检查考评办法（暂行）》初步构建绩效考核机制，明确监督、检查流程与部门、科室责任分工。 | 1、提前对公厕设施进行保温处理，加大公厕设施检修力度，实行冬季卫生清理方式，确保厕内外卫生干净整洁。2、督导作业公司加大人工保洁和人工+小机械联合作业，对市政环卫设施及时擦拭清理，对垃圾容器及时清掏、维修、更换。3、节日前对城区及繁华路段集中清理，并增调人员保证节日期间道路及设施干净整洁。4.目前已启动设施完好性摸底排查工作，每天组织人员对市政设施进行巡查，每周2次对所管辖照明设施进行夜查。沥青道路进行沥青修及沥青灌缝，路灯、变压器进行维修、维护。 | 1、加强区管公厕管护，加大公厕设施维修维护力度，对公厕内外卫生实行精细化保洁，增加清理频次，确保卫生达标无蚊蝇异味。2、加强城区环卫设施管护，及时擦洗清理，达到整洁、完好实用的标准。3.督导作业公司定期巡查市政道路，对路面病害如坑洼、裂缝、路灯照明等进行及时修复。同时，完善养护管理考核机制。 | 区综合行政执法局 | 0533-2705760 |
| 推动全域公园城市建设，抓好732万平方米绿化养护任务。 | 完成乔木修剪整形及早春花灌木花后修剪，重点修剪主干道两侧树木；进行春季施肥工作；启动病虫害预防工作；抓住有利季节及时补植苗木。 | 目前处理雪后树木倒伏6439株，树木涂白33856株，修剪乔灌木45989株，病虫害防治28.51万平方米，8069株，灌溉浇水37.99万平方米；根据计划，裸露地补植1758平方米。根据病虫害发生规律，目前已对城区行道树及部分绿地苗木采取灌根、喷洒方式进行了药物防治。 | 按照季节特点、植物习性、病虫害发生规律等实际情况及年度计划进行养护。 | 区综合行政执法局 | 0533-2705760 |
| 加快物业管理体系建设，实施社区班子和物业企业负责人“双向进入、交叉任职”。 | 开展住宅小区物业提升行动，在全区范围内打造精品示范小区1个、红色物业示范点2个。 | 已完成1个精品示范小区：博晨盛园红色物业示范点2个：后来社区、怡心园小区 | 以党建为引领，充分发挥基层组织的综合协调作用，深化社区与物业企业的有机融合，加强物业企业与社区双报到、三会制度等，促进社区与物业的相互协调、相互配合。年底前完成7个精品示范小区、11个红色物业示范点创建任务。 | 区综合行政执法局 | 0533-2705760 |
| 强化柔性执法，打造路畅街净、精管善治的品质城市。 | 推广“服务型执法”模式。推动各部门逐步将柔性执法措施融入日常执法工作中，探索实施首次违法预警提示，全面落实包容审慎柔性执法，树立“服务型”执法理念。 | 一是以《关于推行“首违不罚+公益减罚”柔性执法制度的实施意见》为依托，执法大队全体人员对全区每个商户积极推行柔性执法，开展“走商户、送服务、促发展”活动，对全区每个商户进行走访，倾听、解决商户诉求，并发放（商户文明经营公约）。二是持续完善“山东省涉企行政执法平台”“山东通-鲁执法”严格规范涉企行政检查，持续优化营商环境，为进一步树立依法行政、包容审慎的执法理念，切实打造一流的法治化营商环境。 | 持续开展“走商户、送服务、促发展”活动，严格规范涉企检查，持续优化营伤环境；加强执法监督，坚决杜绝违规进企、扰企行为。 | 区综合行政执法局 | 0533-2705760 |